海口市项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2022年农村公路养护工程项目

该项目位于海口市秀英区、龙华区、琼山区、美兰区，建设项目分别为：大路桥重建工程、龙塘至龙桥至永兴至美安（Y203）路面修复工程、东新线路面修复工程、府那线路面修复工程、罗案村A段（CU7Z）道路改造工程、农村公路安全提升工程。主要建设内容包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交通工程等。项目概算总投资2543.27万元，其中工程费2189.20万元，工程建设其他费233.55万元（其中建设单位管理费42.49万元; 土地使用及拆迁补偿费为12.37万元，最终金额以政府或行业主管部门批复为准），预备费120.52万元。

二、资金支出情况

年内下达中央资金1043.62万元，因用地问题，年内未支出。